Gestione dei rischi

1. Identificazione dei rischi
2. Analisi dei rischi
3. Pianificazione dei rischi
4. Monitoraggio dei rischi

1.

I rischi possibili che abbiamo identificato sono di varia natura, a partire da quelli tecnologici:
- Rottura delle componenti interne elettroniche dei calcolatori;
- Mancanza di corrente, necessaria per digitalizzare il nostro progetto;
- Perdita e/o corruzione accidentale dei file del progetto.

In secondo luogo abbiamo i rischi relativi alle persone:
- Scompensi psico-fisici tipici del videoterminalista;
- Pausa lavorativa per malattia degli sviluppatori;
- Demotivazione del team;
- Incomprensioni interne al team di sviluppo.

Dobbiamo considerare anche i rischi organizzativi:
- Carico del lavoro mal distribuito tra i componenti del team;
- Ritardo dei pagamenti dell’affitto dell’ufficio, delle bollette luce/gas e delle tasse.

Inoltre ci sono i rischi relativi ai requisiti:
- Variazione in corso d’opera di una parte del progetto;
- Richieste aggiuntive da parte del cliente.

Infine abbiamo i rischi relativi alle stime:
- Errata valutazione di una o più determinate attività, che richiedono più tempo/risorse di quanto preventivato;
- Aumento dei prezzi dei servizi e delle risorse che vengono utilizzati.

2. - 3.

Rischi	Probabilità	Impatto e conseguenze	Pianificazione delle soluzioni
Rottura delle componenti del calcolatore	Molto bassa	Tollerabile/serio	Backup, componenti di riserva
Mancanza di corrente	Bassa	Insignificante/ / tollerabile	Gruppo di continuità
Perdita e/o corruzione accidentale dei file	Bassa	Serio	Backup
Scompensi psico-fisici del video-terminalista	Modesta	Tollerabile	Pause frequenti, corretta postura e alimentazione
Pausa per malattia dei lavoratori	Modesta	Tollerabile/Serio	Ridistribuzione del lavoro
Demotivazione del team